ESTRUTURAÇÃO WGeasy

APLICADA AO PROJETO

GRUPO UMA UMA

Sistema Operacional para Ecossistemas de Eventos

14 Agências | 15 Módulos | 3 Fases de Implementação

WG build.tech × Grupo Uma Uma

Março 2026

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta a estruturação técnica para aplicação da arquitetura WGeasy no projeto EventOS do Grupo Uma Uma — um ecossistema de 14 agências de entretenimento, eventos, live marketing, música, conteúdo, branding e hospitalidade sediado em São Paulo.

A proposta aproveita a maturidade funcional do WGeasy (258 páginas funcionais, 200+ tabelas, 365 políticas RLS) para acelerar o desenvolvimento do EventOS, adaptando módulos existentes e criando novos específicos para o setor de eventos.

| Aspecto | WGeasy Atual | EventOS (Uma Uma) |
| --- | --- | --- |
| Stack | React 18 + Vite 7 + TypeScript + Supabase | Mesma stack — reuso total |
| Módulos Core | 16 módulos funcionais | 15 módulos mapeados (80% reuso) |
| Multi-tenant | 212+ referências empresa_id | Adaptado para 14 agências |
| IA Integrada | 3 agentes Claude | Expandido para 6 agentes |
| Integrações | BTG, Stripe, NF-e, WhatsApp | + Google, Slack, Zapier |
| Portal Cliente | WGxperience | Portal Parceiros/Clientes |

# 2. Mapeamento de Módulos WGeasy → EventOS

Análise detalhada de cada módulo do WGeasy e sua aplicação no contexto do EventOS para gestão de eventos multi-agência.

## 2.1 Módulos com Reuso Direto (70%+)

| Módulo WGeasy | Adaptação para EventOS | Esforço | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard CEO | Dashboard Multi-Agência (14 unidades) | Baixo | Fase 1 |
| CRM/Pipeline | Pipeline de Eventos (Briefing→Execução→Pós) | Baixo | Fase 1 |
| Cadastros (Pessoas) | Cadastro de Equipe + Freelancers + Clientes | Baixo | Fase 1 |
| Financeiro | Controle por Evento/Agência + Margens | Médio | Fase 1 |
| Cronograma | Timeline de Eventos (Gantt + Kanban) | Baixo | Fase 1 |
| Compras | Gestão de Insumos por Evento | Médio | Fase 2 |
| Portal Cliente | Portal Parceiros/Patrocinadores | Médio | Fase 2 |
| Configurações | Admin Multi-Agência | Baixo | Fase 1 |

## 2.2 Módulos com Adaptação Significativa (40-70%)

| Módulo WGeasy | Transformação para EventOS | Esforço | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Propostas/Orçamentos | Orçamentação de Eventos (cachês, locação, etc) | Alto | Fase 1 |
| Contratos | Contratos de Evento (artistas, venues, sponsors) | Médio | Fase 2 |
| Diário de Obra | Registro de Evento (fotos, incidentes, checklist) | Médio | Fase 2 |
| Assistência Técnica | Suporte Pós-Evento + Feedback | Baixo | Fase 3 |

## 2.3 Módulos Novos (Específicos para Eventos)

| Novo Módulo | Descrição | Complexidade | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticketing + Check-in | Venda de ingressos, QR code, catraca, fraude 0% | Alta | Fase 1 |
| Automações/Workflows | 6 workflows (Kickoff, Alertas, Check-in, etc) | Média | Fase 2 |
| BI Avançado | Analytics por evento, agência, período | Alta | Fase 3 |

3. Arquitetura de Dados Multi-Agência

Adaptação do modelo multi-tenant do WGeasy para suportar 14 agências com segregação de dados e visão consolidada para sócios.

## 3.1 Estrutura de Tabelas Core

| Tabela WGeasy | Tabela EventOS | Campos Adicionais |
| --- | --- | --- |
| empresas | agencias | especialidade, cor_marca, logo_url |
| usuarios | usuarios | agencias[] (multi-agência) |
| projetos | eventos | tipo_evento, capacidade, local_id |
| clientes | clientes_parceiros | tipo (cliente/parceiro/patrocinador) |
| pessoas | equipe | tipo (fixo/freelancer), skills[], cache_hora |
| lancamentos | financeiro_eventos | evento_id, categoria_evento |
| cronograma_etapas | timeline_eventos | evento_id, milestone, dependencias |
| (novo) | ingressos | evento_id, lote, preco, qr_hash |
| (novo) | check_ins | ingresso_id, timestamp, metodo, operador |
| (novo) | workflows | trigger, actions[], ativo |

## 3.2 Row Level Security (RLS)

Adaptação das 365 políticas RLS existentes para o contexto multi-agência:

- Colaboradores: Veem dados apenas das suas agências atribuídas

- Gerentes: Veem todas as agências do seu grupo

- Sócios/Diretoria: Visão consolidada de todas as 14 agências

- Clientes/Parceiros: Portal restrito aos seus eventos

# 4. Requisitos Funcionais por Módulo

36 requisitos extraídos dos documentos do Uma Uma, organizados por módulo e fase de implementação.

## 4.1 Fase 1 (MVP) — 22 Requisitos

| ID | Requisito | Módulo | Status WGeasy |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Dashboard unificado multi-agência | Dashboard | Adaptar |
| R02 | KPIs: eventos ativos, receita, margem, alocação | Dashboard | Adaptar |
| R03 | CRUD de eventos com status e progresso | Projetos | Reuso 90% |
| R04 | Kanban: Briefing→Produção→Revisão→Arquivado | Projetos | Reuso 100% |
| R05 | Gantt Chart com dependências | Cronograma | Reuso 100% |
| R06 | Cadastro de equipe fixa + freelancers | Equipe | Adaptar |
| R07 | Alocação de recursos por evento | Equipe | Reuso 80% |
| R08 | Skills/competências por profissional | Equipe | Novo |
| R09 | Receitas e custos por evento | Financeiro | Reuso 90% |
| R10 | Margens em tempo real | Financeiro | Adaptar |
| R11 | Orçamento vs Realizado | Financeiro | Reuso 100% |
| R12 | Autenticação multi-tenant | Auth | Reuso 100% |
| R13 | Permissões por perfil/agência | Auth | Adaptar |
| R14 | Busca e filtros avançados | Global | Reuso 100% |
| R15 | Export CSV/PDF | Global | Reuso 100% |
| R16 | Notificações em tempo real | Global | Reuso 100% |
| R17 | Activity log/auditoria | Global | Reuso 100% |
| R18 | Venda de ingressos online | Ticketing | Novo |
| R19 | Geração de QR code único | Ticketing | Novo |
| R20 | Check-in via app/catraca | Ticketing | Novo |
| R21 | Dashboard de check-in tempo real | Ticketing | Novo |
| R22 | Detecção de fraude (duplicatas) | Ticketing | Novo |

## 4.2 Fase 2 — 8 Requisitos

| ID | Requisito | Módulo | Status WGeasy |
| --- | --- | --- | --- |
| R23 | Chat interno por evento | Comunicação | Novo |
| R24 | Gestão de documentos/contratos | Documentos | Adaptar |
| R25 | Templates de briefing | Templates | Adaptar |
| R26 | Comentários em tarefas | Projetos | Reuso 100% |
| R27 | Relatórios gerenciais | BI | Adaptar |
| R28 | Integração Google Calendar | Integrações | Reuso 100% |
| R29 | App mobile responsivo | Mobile | Reuso 100% |
| R30 | Agendamento de reuniões | Agenda | Novo |

## 4.3 Fase 3 — 6 Requisitos

| ID | Requisito | Módulo | Status WGeasy |
| --- | --- | --- | --- |
| R31 | BI avançado com drill-down | Analytics | Novo |
| R32 | Automações configuráveis | Workflows | Novo |
| R33 | API pública documentada | API | Adaptar |
| R34 | Webhooks para integrações | API | Adaptar |
| R35 | Integração Zapier | Integrações | Novo |
| R36 | Integração Slack | Integrações | Novo |

# 5. Roadmap de Implementação

Cronograma de implementação em 3 fases, aproveitando ao máximo os componentes existentes do WGeasy.

| Fase | Período | Entregas Principais | Horas Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Setup | Semanas 1-2 | Fork WGeasy, config multi-agência, design system Uma Uma | 80h |
| Fase 1: MVP | Semanas 3-12 | Dashboard, Projetos, Equipe, Financeiro básico, Ticketing | 400h |
| Fase 1.5: BI | Semanas 13-14 | Dashboard para sócios, KPIs consolidados | 80h |
| Fase 2: Operação | Semanas 15-24 | Comunicação, Documentos, Integrações, Mobile polish | 320h |
| Fase 3: Escala | Semanas 25-36 | BI avançado, Automações, API pública, Zapier/Slack | 320h |

## 5.1 Detalhamento Fase 1 (MVP)

Entrega mínima viável para gerenciar 1 evento real com todas as agências.

- Semana 3-4: Adaptação do Dashboard CEO para 14 agências

- Semana 5-6: Pipeline de Eventos (reuso do Kanban existente)

- Semana 7-8: Cadastro de Equipe + Alocação por evento

- Semana 9-10: Módulo Financeiro (receitas, custos, margens)

- Semana 11-12: Ticketing + Check-in (novo módulo)

# 6. Integrações e Automações

## 6.1 Integrações Existentes no WGeasy (Reuso)

| Integração | Uso no WGeasy | Uso no EventOS |
| --- | --- | --- |
| Supabase Auth | Login, OAuth Google | Mesmo — login multi-agência |
| Stripe | Pagamentos (parcial) | Pagamento de ingressos online |
| WhatsApp (Evolution) | Notificações, chatbot | Alertas de evento, confirmações |
| Google Calendar | Sincronização agenda | Timeline de eventos |
| FocusNFe | Emissão NF-e | NF-e para patrocinadores/fornecedores |
| BTG Bank | Import extratos | Conciliação financeira |
| Claude API | 3 agentes IA | Expandir para 6 agentes |

## 6.2 Novas Integrações Necessárias

| Integração | Propósito | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Slack | Notificações de equipe, alertas críticos | Fase 2 |
| Google Sheets | Export relatórios, integração com planilhas existentes | Fase 2 |
| Zapier | Automações customizadas pelo cliente | Fase 3 |
| Salesforce | CRM avançado para grandes clientes | Fase 3 |
| Gateway Ingressos | Sympla/Ingresse (opcional, fallback) | Fase 3 |

## 6.3 Workflows Automatizados (6 Propostos)

| Workflow | Trigger | Ações Automáticas |
| --- | --- | --- |
| Kickoff de Evento | Status → Aprovado | Criar agenda, notificar equipe, template de docs |
| Alerta Produção | Tarefa atrasada 24h | Notificação Slack/WhatsApp, escalar gerente |
| Check-in Realtime | Ingresso validado | Atualizar dashboard, registrar timestamp |
| Fechamento Financeiro | Status → Concluído | Gerar relatório, calcular margem, enviar sócios |
| Ingressos Esgotando | Lote < 10% | Notificar marketing, sugerir novo lote |
| Reunião Agendada | Novo evento criado | Criar evento Google Calendar, enviar convites |

# 7. As 14 Agências do Ecossistema Uma Uma

Cada agência mantém sua identidade visual e especialização, com dados segregados mas visão consolidada para sócios.

| # | Agência | Especialização | Cor Marca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haute | Eventos corporativos premium | #C9A96E |
| 2 | Fishfire | Festivais e grandes eventos | #FF6B35 |
| 3 | Briefing | Música e entretenimento | #E8475F |
| 4 | Cigarra | Influenciadores e creators | #7ED957 |
| 5 | Efeito | LGBTQIAP+ e diversidade | #FF47D1 |
| 6 | Hush | Eventos high-end exclusivos | #DAA520 |
| 7 | Nowa9 | Trade marketing e ativações | #00BCD4 |
| 8 | New Blood | Público jovem e universitário | #FF1744 |
| 9 | Nozy | Conteúdo e produção audiovisual | #AA66CC |
| 10 | Rancho | Experiências gastronômicas | #8B4513 |
| 11 | Stage | Eventos universitários | #FFD700 |
| 12 | Sounds Food | Gastronomia e lifestyle | #FF8C00 |
| 13 | Super Sounds | Shows e espetáculos | #1DB954 |
| 14 | Tunnel | Branding e identidade visual | #6C63FF |